Project Charter

(Acta de Constitución del Proyecto)

A.  Información General

| Nombre del Proyecto | Sistema de Control de Inventario de una Pyme (SCIP) | Fecha de Preparación | 04 de abril del 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario: | Administrador y trabajadores | Fecha de Cierre: | 30 de junio del 2023 |
| Preparado por: | Softgenix Perú | Autorizado por: | Gerencia General |

B.	Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio)

Realizar la implementación de una plataforma web de control de inventarios que facilite el manejo de la información relacionada con los productos brindados y reduzca la carga del personal administrativo, así como también sirva como un catálogo de ventas para los trabajadores.

C.	Objetivo del Proyecto

| Metas de la Organización | Objetivos del Proyecto |
| --- | --- |
| Implementar una plataforma web de control de inventarios. | Objetivo 1: Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva que permita al personal administrativo gestionar y actualizar el inventario de forma eficiente. Objetivo 2: Configurar una base de datos segura y escalable que almacene la información del inventario y permita la generación de reportes y análisis. |
| Optimizar el manejo de la información relacionada con los productos brindados. | Objetivo 1: Establecer procesos estandarizados de registro de nuevos productos y actualización de información existente. Objetivo 2: Garantizar la calidad y coherencia de la información del producto en todas las plataformas de venta. |
| Servir como un catálogo de productos | Objetivo 1: Diseñar una interfaz de usuario atractiva y fácil de usar para el catálogo de ventas. Objetivo 2: Implementar un sistema de búsqueda avanzada que permita a los empleados encontrar los productos que están buscando. |

D.	Alcance del Proyecto

Alcances del Proyecto.

- Diseño y desarrollo de una plataforma web personalizada que permita a los empleados de Tiendas Malibú administrar el inventario, actualizar la información de los productos y realizar un seguimiento de los movimientos del inventario.

- Integración de un sistema de catálogo en línea para permitir a los trabajadores ver los productos disponibles en la tienda, incluyendo descripciones detalladas y precios actualizados.

- Configuración de una base de datos escalable y segura que almacene la información del inventario y de los trabajadores, y permita la generación de reportes y análisis.

- Implementación de un sistema de seguimiento de inventario que permita a los empleados de la tienda realizar un seguimiento de los movimientos y actualizaciones en tiempo real, lo que facilitará la toma de decisiones y la gestión del inventario.

Contenido del Proyecto.

- Fase de Creación y comienzo del proyecto

- Fase de Organización y estructura del proyecto

- Fase de Creación de Módulos

- Fase de Integración y Pruebas

Stakeholders claves.

- Equipo Integrante del Proyecto de Gestión de la Configuración

Hipótesis o Suposiciones.

- El área de Tecnología contará con la infraestructura necesaria para la implementación de la página web:

- Servidor de Base de Datos

- Equipo cómputo donde se revisarán las consultas y/o opiniones.

- El área de Métodos y Procedimientos proporcionará los procedimientos, procesos, formatos a sistematizar.

- Existe una completa disponibilidad de tiempo de los usuarios finales para su participación  en en la página web

- La información enviada por los usuarios es recolectada.

Restricciones.

- La página web deberá estar implementada en un plazo máximo de 10 semanas.

- Cumplir con los estándares de Análisis y Desarrollo según la metodología RUP.

F.	Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

- Un Gerente de proyecto

- Un arquitecto de software

- Un programador backend

- Un programador front-end

- Un diseñador UX

- Un analista junior

- Un tester QA

- Dos administradores de Base de datos

Estimación de Fechas a Programar:

- Fecha de inicio: 04 de abril de 2023 (Semana 2)

- Fecha de término: 30 de junio de 2023 (Semana 12)

G.	Funcionalidades del Proyecto

Funciones de usuario Administrador

- Creación, edición y eliminación de usuarios. - Configuración de permisos de usuarios. - Acceso a las funcionalidades de registro y edición de productos. - Registro de entrada y salida de productos. - Registro de proveedores. - Generación de reportes de inventario. - Muestra de productos tipo lista.

Funciones de usuario Encargado de inventario

- Acceso a las funcionalidades de registro y edición de productos. - Registro de entrada y salida de productos. - Generación de reportes de inventario.

H.	Hitos del proyecto

| Hito o evento significativo | Fecha Programada |
| --- | --- |
| Hito 1: Documentación, requisitos y diseños iniciales | 04/05/2023 |
| Hito 2: Implementación | 02/06/2023 |
| Hito 3: Integración y pruebas | 31/06/2023 |

I.	Presupuesto del Proyecto

| Gastos Fijos | Electricidad | S/ 450 mensual |
| --- | --- | --- |
|  | Agua | S/ 350 mensual |
|  | Internet | S/ 200 mensual |
|  | Infraestructura | S/ 1,200 mensual |
| Gastos Variables | Licencias de Software | S/ 150 mensual |
|  | Mantenimiento de PC’s | S/ 400 mensual |
|  | Otros | S/ 250 mensual |
| Total |  | S/ 3,500 mensual |

| Sueldos | Gerente del proyecto | S/ 4.500 mensual |
| --- | --- | --- |
|  | Arquitecto de Software | S/ 3 500 mensual |
|  | Administrador de DB x2 | S/ 3 000 mensual |
|  | Programador Front-end | S/ 2 000 mensual |
|  | Programador Backend | S/ 3 000 mensual |
|  | Diseñador UX | S/ 2 500 mensual |
|  | Analista Junior | S/ 1 500 mensual |
|  | Tester - QA | S/ 3 200 mensual |
| Total mensual |  | S/ 26 200 mensual |
| Total del proyecto x 3 meses |  | S/ 86 100 |

| Reserva de contingencia | 10% del presupuesto | S/ 8 610 |
| --- | --- | --- |

| Total del presupuesto |  | S/ 94 710 |
| --- | --- | --- |

J.	Autoridad del Proyecto

- Gerente del proyecto

CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto (Jefe de Proyecto)

- Comité de Seguimiento (Dirección)

- RODRÍGUEZ PORRAS, José David (Gerente de Satisfacción al Cliente)

- CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony (Gerente de Desarrollo de Software)

K.	Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1. Jefe del Proyecto:
CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto

2. Arquitecto de software:

CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony

3. Programador Backend:

CALERO FALCÓN, Alfredo

4. Programador Front-end:

ALEJO CARNICA, Brayan Martín

5. Diseñador UX:

RODRÍGUEZ PORRAS, José David

6. Analista Junior:

BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo

7. Tester QA:

ANDÍA CUSI, Juan Vicente

8. Administrador de Base de datos:

CUELLO APAZA, Alexander Gabriel

LANDEO CUENTAS, Sebastian Alonso

L.	Firmas

| Nombre/Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto / Jefe del proyecto |  | 03 de abril del 2023 |
| CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony / Arquitecto de software |  | 03 de abril del 2023 |
| CALERO FALCÓN, Alfredo / Programador Backend |  | 03 de abril del 2023 |
| ALEJO CARNICA, Brayan Martín / Programador Front-end |  | 03 de abril del 2023 |
| RODRÍGUEZ PORRAS, José David / Diseñador UX |  | 03 de abril del 2023 |
| BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo / Analista Junior |  | 03 de abril del 2023 |
| ANDÍA CUSI, Juan Vicente / Tester QA |  | 03 de abril del 2023 |
| CUELLO APAZA, Alexander Gabriel /Administrador de Base de datos |  | 03 de abril del 2023 |
| LANDEO CUENTAS, Sebastian Alonso /Administrador de Base de datos |  | 03 de abril del 2023 |